附件2-1

安溪县2022年度中央财政林业改革发展资金-造林及森林抚育专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 根据《泉州市财政局、泉州市林业局关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知》（泉财指标〔2021〕1063号）和《泉州市财政局、泉州市林业局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金（市县部分第二批）的通知》（泉财指标〔2022〕394号）精神，下达到我县2022年中央财政国土绿化补助资金163.68万元。绩效目标造林任务0.021万亩，森林抚育4.19万亩。我县及时将项目任务分解下达乡镇,制定项目建设实施方案,将营造林任务落实到山头地块，推进营造造林补助项目实施。

二、绩效目标情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。国土绿化补助资金163.68万元，到位补助资金163.68万元。

2.项目资金执行情况分析。2022年完成中央财政造林面积0.0238万亩，森林抚育4.203万亩。项目补助资金163.68万元待研究下达。

3.项目资金管理情况分析。严格执行上级制定的资金使用管理与监督制度，做到严格按计划执行，不随意变更投资计划；项目资金实行分帐核算，专款专用，不挪用、挤占和截留补贴资金。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2022年：中央财政造林任务0.021万亩、森林抚育任务4.19万亩。实际完成中央财政造林0.0238万亩，占计划任务的113%；森林抚育任务4.19万亩，完成4.203万亩，完成率100%。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成中央财政造林0.0238万亩，森林抚育4.203万亩。

（2）质量指标。造林完成合格率达≥85%，森林抚育完成合格率≥90%

（3）时效指标。2022年12月完成县级自查验收。国土绿化补助资金待研究下拨。

（4）成本指标。严格检查验收，按实际完成工程量进行资金结算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。进一步调动了林农造林的积极性，通过业主自筹和中央财政造林补助资金和地方配套等多渠道投入，高标准、高质量地完成造林，并加强幼林抚育管理，确保造林取得的成效。促进乡村产业振兴，创造了就业机会，带动就业人数。

（2）生态效益。通过人工造林更新，增加森林覆盖率，可以起到保持水土、改善生态环境的作用，促进社会经济可持续发展。

（3）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

当地林农对造林补助政策宣传满意度及技术服务满意度均达到了95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开。

五、其他需要说明的问题

无。