附件2-4

安溪县2022年度中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补贴专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

上级机构下达预算和绩效目标如下： 1.数量指标：林业有害生物防治面积14万亩.2.质量指标：主要林业有害生物成灾率≤1%。3.生态效益指标：林业有害生物无公害防治率≥90%。4.服务对象满意度指标：林区职工、周边群众满意度≥80%。

二、绩效目标完成情况分析

**(一)资金投入情况分析**

2022年，中央、省、市下拨林业有害生物防治资金259.2万元，其中中央财政林业改革发展专项资金58.4万元。省级财政林业专项资金7.7万元。市级森林资源培育与管护专项资金和重点区域松材线虫病除治补助专项资金193.1万元。

1. **总体绩效目标完成情况分析。**

2022年安溪县完成林分改造3535亩，完成白绿僵菌防治55476亩，全县共挂设诱捕器1090套，诱捕松墨天牛12万多只，全面完成全年综合防治任务。

**(三)绩效指标完成情况分析**

自评表中，森防站涉及到4个绩效指标，完成4个指标，即为优秀。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

已完成绩效目标。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

五、其他需要说明的问题

无