附件2-3

安溪县2022年度中央财政林业改革发展资金-森林防火专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年12月29日泉州市财政局 泉州市林业局提前下达给我县2022年度中央财政林业改革发展专项资金1153.31万元，其中森林防火资金19万元，要求森林火灾受害率控制在0.9‰ 。安溪县林业局收到资金后立即组织开展项目摸底调查、研究比对，最终确定项目实施单位，开展项目建设，目前项目已完成建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

为从源头上增强森林自身抵御森林火灾的能力，西坪镇尧山村投入30万元建设1公里林火工程阻隔带。

- 资金管理情况分析。

2021年12月29日泉州市财政局 泉州市林业局提前下达给我县2022年度中央财政林业改革发展专项资金1153.31万元，其中森林防火资金19万元，

- 总体绩效目标完成情况分析。

为预防和控制森林火灾的发生和蔓延，有效减少森林火灾损失，保护人民群众生命财产安全，维护森林资源安全，根据因险设防、因地制宜原则，构建工程阻隔带林火阻隔系统，从源头上增强森林自身抵御森林火灾的能力。西坪镇尧山村投入30万元建设1公里林火工程阻隔带，实现森林火灾受害率<0.8‰，林区周边群众对工程的满意度≥90%。

- 绩效指标完成情况分析。

产出指标，数量指标林火工程阻隔系统全年建设1公里，实际完成1公里；生态效益指标，实现森林火灾受害率小于0.8‰，实际发生森林火灾0起，森林受害率0。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

工程实施结果及绩效自评结果于2022年11月在村务公开栏进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。