安溪县农业农村局关于安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）第三批项目验收情况公示

为加快我县畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设进度，根据安溪县农业农村局、安溪县发展和改革局、泉州市安溪生态环境局、安溪县财政局联合下发《关于下达安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）的通知》（安农综〔2021〕51号）等文件精神，经过一段时间的建设，有安溪县佳和农牧有限公司（参内乡镇中村）、安溪县鼎湖生态农场（官桥镇石林村）、安溪县黎峰养殖场（虎邱镇双格村）、福建省安溪县龙涓宏信畜牧养殖有限公司（龙涓乡举源村）、安溪县龙涓创盛种猪养殖场(龙涓乡新岭村)、安溪县内厝养殖有限公司（龙涓乡半林村）、泉州佳兴生态农业发展有限公司(蓬莱镇新坂村)、安溪县湖头兴牧种猪场(湖头镇溪美村)、福建省安溪太华林场有限公司（福田乡郭埔分场）、安溪县丰全农业综合开发有限公司（福田乡丰田村）等10家养殖场按照文件要求完成建设。2022年11月23日--25日，由专家验收组（3人）、市农业农村局、泉州市安溪生态环境局、县农业农村局、发改局、财政局及涉及乡镇政府等联合组成验收组对完成建设的10家养殖场进行验收，并通过验收。现将安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）第二批项目建设完成情况和验收情况予以公示(详见附件)，公示时间2022年12月16日至12月22日(5个工作日)，欢迎公众监督项目实施情况，若有意见可直接向县农业农村局反映，以便调查核实。

来访来信来电方式如下:

安溪县农业农村局  地址:县金融行政服务中心2号楼

邮编:362400       电话:0595-23233042

附件: 安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）第三批项目验收情况表

安溪县农业农村局

2022年12月16日

（此件公开发布）

| 附件: 安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）第三批项目验收情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设单位 | 建设地点 | 申请补助 （万元） | 主要完成建设内容 | 验收 意见 | 备注 |
| 1 | 安溪县丰全农业综合开发有限公司 | 福田乡 丰田村 | 45.23 | - 1.主管(PVC DN50) 1582米； - 2.支管（PEΦ20）8605米； - 3.智能沼液施肥机1台； - 4.田间分区管理机5台； - 5.配肥单元3个； - 6.碟片过滤器1台； - 7.砂石过滤器1台； - 8.主机电缆300米； - 9.系统说明牌（1.5×3米）2块； - 10设备区工程（30平方米）1项； - 11.主管（PEΦ50）4121米； - 12.支管（PEΦ20）15168米； - 13.抽水泵（15千瓦）1台； - 14.液位控制系统1套； - 15.砖混储液池(100立方米)1个； - 16.视频监控系统1套； - 17.资源化管理系统1套； - 18.粪渣分离机1台； - 19.储液桶（10立方米）1个； - 项目完成总投资97.10万元。 | 合格 |  |
| 2 | - 福建省安溪太华林场有限公司 | - 福前林场 - 坑仔口 | - 45 | - 1.钢混储液池2个总容积1908.02立方米（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 2.视频监控系统1套； - 3.资源化管理系统1套； - 4.主管（PEΦ63mm）4003.34米，支管（PVC DN40）7001.23米，取水阀100个，软管5根,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 5.粪渣分离机1台。 - 项目完成总投资119.92万元。 | - 合格 |  |
| 3 | - 安溪县湖头兴牧种猪场 | - 湖头镇 - 溪美村 | - 21.60 | - 1.异位发酵床土建1座304平方米； - 2.异位发酵床设备1套； - 3.视频监控系统1套； - 4.资源化管理系统1套。 - 项目完成总投资48.50万元。 | - 合格 |  |
| - 4 | - 泉州市佳兴生态农业开发有限公司 | - 蓬莱镇 - 鸿福村 | - 71.26 | - 1.主管(PEΦ63mm)1.505千米（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 2.支管(PEΦ20mm)14.646千米（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 3.地插式微喷套装4000套； - 4.微喷带（50mm耐压7孔）2.4千米（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 5.智能沼液施肥机1台； - 6.田间分区管理机12台； - 7.配肥单元3个； - 8.储液桶3个； - 9.黑膜储液池1个558.83立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 10.碟片过滤器1台； - 11.砂石过滤器1台； - 12.主机电缆180米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 13.系统说明牌（1.5*3）2块； - 14.设备区工程（100.64平方）1项，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 15.主管（PEΦ50mm）2.034千米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 16.黑膜储液池1个1222.64立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 17.吸污车（8立方米）1辆； - 18.装载机1辆； - 19.视频监控系统1套； - 20.资源化管理系统1套； - 21.污水泵3台； - 22.固液分离机1台； - 23.粪渣分离机1台。 - 项目完成总投资177.43万元。 | - 合格 |  |
| - 5 | - 安溪县佳和农牧有限公司 | - 参内镇 - 镇中村 | - 34.00 | - 1.异位发酵床土建1座面积420.71平方米,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 2.异位发酵床设备1套； - 3.清浓分离机1套； - 4.污水泵1台； - 5.视频监控系统1套； - 6.资源化管理系统1套； - 7.抽水泵1台； - 8.主管（PEΦ50）301米、支管（PEΦ32）500米、取水阀10个,软管2根,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量） - 项目完成总投资76.43万元。 | - 合格 |  |
| - 6 | - 福建省安溪黎峰养殖场 | - 虎邱镇 - 双格村 | - 15.80 | - 1.钢混储液池1个容积209.03立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 2. 钢混储液池1个容积240.83立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 3.阳光储粪棚1个面积105.36平方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 4.粪渣分离机1台； - 5.主管(PE50mm)1010米，取水阀20个，软管2根；（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）， - 6.视频监控系统1套； - 7.资源化管理系统1套。 - 项目完成总投资38.80万元。 | - 合格 |  |
| - 7 | - 福建省安溪县龙涓宏信畜牧养殖有限公司 | - 龙涓乡 - 举源村 | - 57.70 | - 1.砖混储液池1个201.24立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 2.主管PEΦ63 管1010米，支管PEΦ32 管2030米，.取水阀50个，软管3根，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 3.吸污车1辆5立方米； - 4.智能沼液处理机1台； - 5.自走式翻堆车1辆； - 6.阳光储粪棚1座1000.63平方米，阳光储粪棚1座695.56平方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 7.视频监控系统1套； - 8.资源化管理系统1套； - 9.污水泵1台。 - 项目完成总投资129.76万元。 | - 合格 |  |
| - 8 | - 安溪县龙涓创盛种猪养殖场 | - 龙涓乡 - 新岭村 | - 12.10 | - 1.黑膜储液池2个总容积426.91立方米,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 2.智能沼液过滤机1台； - 3.主管（PEΦ63）511米、支管（PEΦ32）2012米、支管（PEΦ25）507米，取水阀50个，软管4根,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）； - 4.污水泵2台； - 5.视频监控系统1套； - 6.资源化管理系统1套。 - 项目完成总投资28.13万元。 | - 合格 |  |
| - 9 | - 安溪县内厝养殖有限公司 | - 龙涓乡 - 半林村 | - 45.00 | - 1.钢混储液池2个（容积分别为94.08立方米和87.18立方米），（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。 - 2.异位发酵床土建1座402.46㎡，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。 - 3.异位发酵床设备1套。4.清浓分离机1台。 - 5.污水泵5个。 - 6.主管（PEΦ63mm）538米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。 - 7.视频监控系统1套。 - 8.资源化管理系统1套。 - 9.粪渣分离机1台。 - 10.阳光储粪棚200.31㎡，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。 - 项目完成总投资106.95万元。 | - 合格 |  |
| - 10 | - 安溪县鼎湖生态农场 | - 官桥镇 - 石林村 | - 22.30 | - 1.砖混储液池1个188m³；砖混储液池1个43m³；（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。 - 2.固液分离机1台。 - 3.小型装载机1辆。 - 4.粪渣分离机1台。 - 5.主管（PEΦ63mm）1781米；支管（PEΦ32mm）1018米；支管（PEΦ25mm）130米；软管3根；取水阀50个；储液桶（5T，PE）3个；电缆（4×10）1003米；（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。 - 6.污水泵3台。 - 7.资源化管理系统1套。 - 8..视频监控系统1套。 - 项目完成总投资49.48万元。 | - 合格 |  |