安农建〔2024〕1号

# 安溪县农业农村局关于下达2024年

# 农田建设任务的通知

各有关乡镇：

根据《福建省农业农村厅关于提前做好2024年高标准农田建设项目前期工作的通知》（闽农建函〔2023〕59号）、泉州市农业农村局工作办理通知单（编号：2023QN072）和《福建省农业农村厅关于下达2024年全省高标准农田建设任务的通知》（闽农建函〔2024〕137号）等文件，省农业农村厅下达我县2024年度农田建设任务4490亩（其中新建4050亩，改造提升440亩）。根据前期各有关乡镇上报的项目储备情况，经初步筛选并结合项目前期工作开展等情况，2024年高标准农田建设项目决定在蓬莱、虎邱和长卿3个乡镇组织实施，任务分解详见附件。有关事项通知如下：

一、总体要求

深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，全力提升耕地质量。统筹推进各项工作，确保按时完成年度建设任务,为增强农业防灾抗灾减灾能力,进一步提升我县粮食综合生产能力奠定坚实基础。

二、建设投资

2024年高标准农田建设项目亩均财政投入不低于2800元，各有关乡镇要按照农业高质量发展要求，根据建设任务、建设内容、建设成本变化情况，加强资金使用监管，确保财政投入资金专款专用。

三、项目实施

各有关乡镇要充分做好2024年财政补助支持高标准农田建设项目的统筹衔接，抓紧完成方案报批、财审和招标等前期工作。项目要于2024年7月底前全部开工建设，2024年底前基本完工。

四、项目管理管护

各有关乡镇要坚持建设进度和工程质量两手抓、两手硬，落实好农田建设项目管理、质量管理、资金管理和竣工验收等相关规定，严格落实管理主体责任、监督责任，规范项目全流程管理，进一步提高建设质量。严格调度监管，加大督促指导等工作力度，加快项目全周期建设，特别要加快竣工验收问题整改、竣工决算审计等进度，已完工项目半年内确保验收销号。加强建后管护，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制，落实好管护制度、管护资金、管护责任人，确保工程长期发挥效益。

附件：安溪县2024年高标准农田建设任务分解

安溪县农业农村局

2024年3月19日

（此件公开发布）

附件

安溪县2024年高标准农田建设任务分解

单位：亩

| 序号 | 乡镇 | 储备项目名称（暂定） | 项目初设面积 |  |  | 任务分配 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 新建 | 改造提升 | 小计 | 新建 | 改造提升 |
| 1 | 蓬莱镇 | 泉州市安溪县蓬莱镇岭美等3个村2024年高标准农田建设项目 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 2 | 虎邱镇 | 泉州市安溪县虎邱镇美亭等4个村2024年高标准农田建设项目 | 1500 | 1054 | 446 | 1490 | 1050 | 440 |
| 3 | 长卿镇 | 泉州市安溪县长卿镇华美-南洋村2024年高标准农田建设项目 | 1160 | 1160 | 0 | 1160 | 1160 | 0 |
| 4 | 长卿镇 | 泉州市安溪县长卿镇南斗村2024年高标准农田（农田连片整治）建设项目 | 1250 | 1250 | 0 | 1040 | 1040 | 0 |
| 合 计 |  |  | 4710 | 4264 | 446 | 4490 | 4050 | 440 |

安溪县农业农村局办公室                    2024年3月19日印发