安委农办〔2025〕16号

中共安溪县委农村工作领导小组办公室关于

2025年乡村振兴示范创建补助资金

安排分配方案的通知

各有关乡镇人民政府：

为贯彻落实《中共福建省委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于开展“千村示范引领、万村共富共美”工程 走具有福建特色乡村振兴之路的实施意见》（闽委振兴组[2023]4号）文件精神，为巩固2024年以来乡村振兴示范创建成果，进一步深化推进打造一批更具有茶乡特色的乡村振兴示范镇、示范村，制定如下方案：

一、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实省委、市委关于“千村示范引领、万村共富共美”工程的决策部署，学习运用“千万工程”经验，聚焦“两确保、三提升、两强化”，提供一笔专项资金，重点培育壮大乡村产业、农村基础设施和公共服务补短板方面建设，创建一批各具特色的示范样板。

二、资金来源及分配

（一）资金来源。根据《福建省乡村振兴示范创建资金管理办法》（闽委振兴办[2024]4号）精神，2025年省里已下达到安溪县乡村振兴示范创建补助资金5900万元，其中示范乡镇创建补助资金300万、示范村创建补助资金5600万元。

（二）资金分配。资金安排不搞平均分配，按照注重支持第二批示范村原则、注重典型培育原则、注重项目实施情况原则、注重工作实绩原则、注重均衡分布原则等五个原则，报县领导研究同意后，形成2025年乡村振兴示范创建补助资金安排分配方案（详见附件1）和示范创建项目实施方案（详见附件2）。

三、保障措施

（一）加强组织领导。乡镇党委政府要高度重视，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，切实加强对示范创建工作的组织领导。党政一把手是实施乡村振兴战略的第一责任人，必须亲自抓乡村振兴示范创建工作，做到亲自研究部署、亲自组织推进、亲自督促落实，充分调动乡村积极性，注重发挥农民主体作用，整合各方面资源力量，更好地推动试点示范工作取得实效。

（二）加强跟踪指导。县委农办将按照实施方案，建立项目跟踪管理机制，对未能按方案实施的，进行督促并提出整改要求，未能按时整改的，示范创建补助资金可予以调整或收回。示范创建所支持的资金实行项目化管理，将示范创建补助资金支持的项目纳入“千村示范引领、万村共富共美”工程系统，实行在线监管，各有关乡镇要指定一名分管领导及业务骨干牵头抓项目跟踪调度，对项目录入真实性负责，按要求及时更新项目进度，对项目进度慢的村，及时协调解决问题，督促实施进度，确保乡村振兴示范创建项目有序推进。

（三）加强项目监管。县、乡、村三级要严格落实《中共安溪县委农村工作领导小组办公室关于进一步明确乡村振兴示范创建项目资金管理职责分工的通知》（安委农办〔2025〕14号）文件要求，进一步强化项目资金管理和监督，确保示范创建资金使用精准安全高效。特别是要做好项目资金公开工作，各有关乡镇在收到本通知后，应将资金分配方案（附件1）和项目实施方案（附件2）在乡镇、乡村振兴示范创建村进行公开公示，公示时间不少于5个工作日。

附件：1.2025年乡村振兴示范创建补助资金安排分配方案

2.2025年乡村振兴示范创建项目实施方案

中共安溪县委农村工作领导小组办公室

2025年8月1日

（此件公开发布）

附件1

2025年乡村振兴示范创建补助资金安排分配方案

单位：万元

| 序号 | 乡镇 | 村 | 安排专项资金 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025年福建省乡村振兴示范创建省级补助资金 | 2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(示范创建) | 市级配套资金 | 县级配套资金 | 合 计 |  |
| 1 | 祥华乡 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 2 | 城厢镇 | 经兜村 |  |  | 60 | 20 | 80 |  |
| 3 | 城厢镇 | 经岭村 | 400 |  |  | 50 | 450 |  |
| 4 | 参内镇 | 祜水村 |  |  | 165 | 35 | 200 |  |
| 5 | 蓬莱镇 | 鸿福村 |  |  | 135 | 35 | 170 |  |
| 6 | 蓬莱镇 | 彭格村 |  |  | 70 | 30 | 100 |  |
| 7 | 金谷镇 | 金谷村 | 70 |  |  | 30 | 100 |  |
| 8 | 湖头镇 | 山都村 | 115 |  |  | 35 | 150 |  |
| 9 | 白濑乡 | 下镇村 | 350 |  |  | 50 | 400 |  |
| 10 | 湖上乡 | 盛富村 |  |  | 80 | 20 | 100 |  |
| 11 | 剑斗镇 | 御屏村 |  | 120 |  | 30 | 150 |  |
| 12 | 蓝田乡 | 乌殊村 |  | 120 |  | 30 | 150 |  |
| 13 | 祥华乡 | 东坑村 |  |  | 80 | 20 | 100 |  |
| 14 | 祥华乡 | 福洋村 |  | 110 | 5 | 35 | 150 |  |
| 15 | 祥华乡 | 祥华村 | 210 |  |  | 40 | 250 |  |
| 16 | 西坪镇 | 尧山村 | 165 |  |  | 35 | 200 |  |
| 17 | 西坪镇 | 松岩村 |  |  | 20 | 10 | 30 |  |
| 18 | 西坪镇 | 龙地村 | 400 |  |  | 50 | 450 |  |
| 19 | 尚卿乡 | 尤俊村 |  |  | 115 | 35 | 150 |  |
| 20 | 尚卿乡 | 青洋村 | 400 |  |  | 50 | 450 |  |
| 21 | 尚卿乡 | 灶美村 |  |  | 40 | 10 | 50 |  |
| 22 | 龙涓乡 | 内灶村 | 350 |  |  | 50 | 400 |  |
| 23 | 虎邱镇 | 芳亭村 | 165 |  |  | 35 | 200 |  |
| 24 | 虎邱镇 | 美亭村 | 422.41 |  | 31.3 | 66.29 | 520 |  |
| 25 | 官桥镇 | 驷岭村 | 440 |  |  | 60 | 500 |  |
| 26 | 龙门镇 | 洋坑村 |  |  | 80 | 20 | 100 |  |
| 合计 |  |  | 3787.41 | 350 | 881.3 | 881.29 | 5900 |  |

附件2

2025年安溪县乡村振兴示范建设项目

| 序号 | 乡镇 | 村级 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 项目类型 | 项目资金来源（单位：万元） |  |  |  |  | 项目建设周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 示范创建资金 | 其他部门财政资金 | 村集体投入资金 | 社会捐赠投入资金 | 总投资 |  |
| 1 | 城厢镇 | 经岭村 | 经岭村光伏安装工程 | 在经岭村部、集贸小区、文化活动中心楼、乡村振兴中心楼、诚信综合楼、二期工业区3号D栋厂房，总计6栋大楼安装光伏，安装总面积13847平方米，安装总容量约为840KW，3300元/KW,全年发电量约100万度，总投资约：300万元，预计增加村集体收入33万元。 | 产业发展 | 270 | 0 | 30 | 0 | 300 | 2025.07-2026.02 |
| 2 | 城厢镇 | 经岭村 | 经岭村农村饮用水工程建设 | 集中村民饮用水供水，避免浪费水资源。水源至主水池：用pvc水管，口径2.5厘米，总长约：1500米；主水池至各角落分水池：用镀锌水管，口径7.5厘米，总长约：5000米；分水池至西姑内角落各户（包括厂区）：用镀锌水管，口径2.5厘米，总长约1100米，智能水表290个。总投资约260万，预计增加村集体收入9万元。 | 产业发展 | 180 | 0 | 80 | 0 | 260 | 2025.10-2026.10 |
| 3 | 城厢镇 | 经兜村 | 智驭经兜·优享服务驿站 | 在初心公园停车场内设置一个全自动德国进口洗车设备，电车充电装置，休息太空舱方便游客及村民自助洗车，增加村财收入。 | 产业发展 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2025.08-2026.07 |
| 4 | 参内镇 | 祜水村 | 祜水村智能温室大棚 | 原铁路大岭隧道弃碴场建设智能温室大棚，面积约6000多平方米，用于培育花卉苗、果苗等。整治周边林地、农田约80亩 | 产业发展 | 120 | 120 | 10 | 0 | 250 | 2025.11- 2026.07 |
| 5 | 参内镇 | 祜水村 | 祜水村参林溪步行道 | 沿生态水系因地制宜利用原溪岸建步行道至参林水库坝下，能近距离接触、观赏到八潭，分别为龙潭、雨落潭、鸟枪潭、脚桶潭、打鼓潭、宫仔潭、韵潭、五坝潭等特色景观，全程4公里 | 基础设施 | 80 | 0 | 10 | 0 | 90 | 2025.10- 2026.07 |
| 6 | 金谷镇 | 金谷村 | 安溪县金谷镇金谷溪岸民宿经营入股项目 | 金谷村与金谷溪岸周边民宿签订经营入股协议，预计共投入30万元资金参与民宿经营。 | 产业发展 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2025.10-2026.07 |
| 7 | 金谷镇 | 金谷村 | 安溪县金谷镇金谷溪岸文艺村步行桥 | 在金谷溪岸右岸关公文化园附近建设一座长36米宽2米的艺术步行桥，连接金谷溪岸左岸，将金谷溪岸两岸形成闭环，方便游客和村民通行。 | 基础设施 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2025.06-2026.07 |
| 8 | 金谷镇 | 金谷村 | 安溪县金谷镇金谷溪岸旺铺项目 | 在金谷溪岸右岸“憨直”艺术餐车旁边整理出两排摊位租给村民摆摊，增加村财收入。 | 产业发展 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2025.08-2026.07 |
| 9 | 蓬莱镇 | 鸿福村 | 绿岸耕心采摘体验园一期建设 | 建设田间步行道1000米，灌溉水渠1000米，生态护岸1000米、公厕两座等，根据不同季节种植不同品种农作物的农田采摘体验区，促进村财创收。 | 产业发展 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2025.10-2026.07 |
| 10 | 蓬莱镇 | 鸿福村 | 蔡洋水库至店仔中水渠提升工程 | 旧水渠提级修复，水渠长度约800米 | 基础设施 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025.09-2025.12 |
| 11 | 蓬莱镇 | 鸿福村 | 竹脚内山围塘提级工程 | 鸿福村竹脚内山围塘进行清淤加固，平均淤积厚度约为2.5米，山围塘底部砼硬化约120平方米，埋石砼挡墙进行防护，挡墙高约3米，以解决群众的灌溉和用水需求。 | 基础设施 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2025.09-2025.12 |
| 12 | 蓬莱镇 | 彭格村 | 彭格村便民充电桩 | 在彭格头位置计划安装4根40千瓦快充的充电桩，2根7千瓦慢充的充电桩。 | 产业发展 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2025.10-2025.12 |
| 13 | 蓬莱镇 | 彭格村 | 彭格村饮水安全保障工程一期建设 | 从竹林村找水源做蓄水池连接到彭格村，更好满足村民生产生活用水需求。 | 公共服务 | 87 | 0 | 0 | 110 | 23 | 2025.10-2026.07 |
| 14 | 湖头镇 | 山都村 | 2025年湖头镇山都村农文旅研学（土特产销售中心）服务中心 | 1.围墙：长142m; 2.一层室内装修：建设面积163㎡，主要为接待前台、农产品展销厅、茶室等功能； 3.二至四层室内装修：建筑面积852m²，18间双床标间客房+套卫； 4.五层室内装修：建筑面积213㎡，6间单床客房+套卫； 5.屋顶观景自助餐厅装修：213m²； 6.室外消防钢结构楼梯1座：楼梯宽6米，长2.5米，总高度17.4米 共6层； 7.钢结构屋顶228m²：新建钢柱、钢梁及屋顶，檐口高3米，屋脊高4.2米，围墙上部为观景玻璃窗。 | 产业发展 | 150 | 0 | 100 | 0 | 250 | 2025.08-2026.07 |
| 15 | 白濑乡 | 下镇村 | 白濑乡圆下线下镇村部至横基坂公路修复工程 | 对溪头至横基板的长3000米的路段进行修复。 | 基础设施 | 55 | 85 | 0.0412 | 0 | 140.0412 | 2025.10-2026.03 |
| 16 | 白濑乡 | 下镇村 | 白濑乡下镇村农产品加工厂房项目 | 建设500平方米的农产品加工厂房 | 产业发展 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2025.11-2026.07 |
| 17 | 白濑乡 | 下镇村 | 白濑乡下镇村农产品冷链储藏室及加工设备采购项目 | 建设150平方米冷链储藏室及购置农产品清洗、烘干、整型、炒制及包装等设备 | 产业发展 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025.11-2026.05 |
| 18 | 白濑乡 | 下镇村 | 白濑乡下镇村统建区（仙人美）护岸一期工程 | 在下镇村（仙人美）统建区建设右边护岸110米,建设700平方米水泥地。 | 基础设施 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2025.10-2026.03 |
| 19 | 剑斗镇 | 御屏村 | 剑斗镇御屏村乡村振兴综合楼 | 建设主体建筑占地面积300平方、建筑楼层二层的综合楼。门、窗安装，墙面简易装修。 | 产业发展 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2025.10-2026.07 |
| 20 | 湖上乡 | 盛富村 | 湖上乡盛富畲族村浮同垵茶园机耕路硬化工程 | 盛富村往浮同垵角落茶园水泥路面扩宽硬化2公里、挡土墙300立方米。 | 产业发展 | 40 | 0 | 0 | 5 | 45 | 2025.10-2026.06 |
| 21 | 湖上乡 | 盛富村 | 湖上乡盛富畲族村同曲头茶园灌溉工程 | 盛富畲族村同曲头茶园修复蓄水池2座、水井2个、水管2000米。 | 产业发展 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2025.10-2026.06 |
| 22 | 湖上乡 | 盛富村 | 盛富村太阳能路灯改造工程 | 盛富畲族村主干道（县道、乡道）更换150盏左右太阳能路灯，拆换下的旧路灯用于增补村内其他角落道路路灯缺口。 | 公共服务 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2025.10-2026.06 |
| 23 | 蓝田镇 | 乌殊村 | 入股福建速龙食品科技有限责任公司 | 通过入股福建速龙食品科技有限责任公司，用于承包食堂和团餐食材配送，解决村财收入困难，合同期5年，每年收益分红,约定不得低于银行利息。 | 产业发展 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2025.08-2026.07 |
| 24 | 尚卿镇 | 尤俊村 | 尤俊村全村路灯更换太阳能项目 | 尤俊村全村路灯更换太阳能路灯350盏，太阳能路灯节能环保，预计每年可节约村财10万元，增加村民实际收入1000元/人 | 公共服务 | 76 | 0 | 2 | 0 | 78 | 2025.08-2026.07 |
| 25 | 尚卿镇 | 尤俊村 | 尤俊村乡村振兴产业公路修复项目 | 尤俊村产业路6公里，因产业兴旺，货车，大货柜行驶较多，导致全村多处水泥路，机耕路被压毁，影响电商外贸货物运输，拟对全村6公里公路损毁地方进行硬化修复，保证尤俊村外贸内销能正常运输，保证尤俊村产业持续发展，同时可为村民实际增收1000元/人。 | 基础设施 | 57 | 0 | 2 | 0 | 61 | 2025.08-2026.07 |
| 26 | 尚卿镇 | 尤俊村 | 尤俊村米业加工厂配套变压器 | 在米业加工厂房边建设一座杆上变压器及变压器相匹配的电杆，配线等，用于满足米业加工厂房加工生成的用电需求。 | 产业发展 | 17 |  | 1 |  | 18 | 2025.08-2026.07 |
| 27 | 尚卿镇 | 青洋村 | 青洋村山围塘山涧水补充工程 | 引山涧水补充青阳山围塘水源确保生产生活需要，修复拦水坝1座、修复水圳1650米、新建倒虹吸（∮300mm）175m/1座、新建引水隧洞1座（拉管工艺，直径250㎜长517m）及其他附属设施。 | 基础设施 | 70 | 28 | 0 | 0 | 98 | 2025.08-2026.07 |
| 28 | 尚卿镇 | 青洋村 | 青洋村考古文化交流中心1期 | 建设地点位于青阳下草埔冶铁遗址附近，占地10亩，研学基地项目建设包括场地选址、场地规划、建筑设计、设备采购等。建成后预计每年接受大约3500名学生。 | 产业发展 | 380 | 0 | 0 | 170 | 550 | 2025.08-2026.07 |
| 29 | 尚卿镇 | 灶美村 | 尚卿镇灶美村高仑外垵角落公路（乡村振兴产业路）拓宽工程 | 路线长度120米（含延伸段30米），路面宽度6.5米，挡墙3段，长108米合计挡墙394立方，排水沟长度100米，急流槽长度50米，涵洞一道长8米。 | 基础设施 | 50 | 0 | 5 | 0 | 55 | 2025.08-2026.07 |
| 30 | 祥华乡 |  | 安溪开先县令詹敦仁茶文旅研学基地项目 | 依托安溪詹敦仁纪念馆及灵惠庙的历史文化资源，建设詹敦仁文化展示馆，完善基础设施配套，进一步提升打造茶廉文化广场。主要收集展示詹敦仁的生平事迹、诗词作品、清廉家风家训、从政理念及与其相关的历史文物、文献资料、民间传说，进一步提升现有公共空间文化内涵，打造成为集文化展示、廉政教育、爱国教育、文旅研学的茶文旅研学基地。 | 产业发展 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2025.08-2026.02 |
| 31 | 祥华乡 |  | 祥华乡乡村振兴产业提升工程--祥大师IP产业主题大道改造提升项目 | 结合茶产业大区推广形象IP“祥大师”，沿溪、沿农田、沿产业项目点改造提升产业主题配套设施。 | 基础设施 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025.08-2026.02 |
| 32 | 祥华乡 |  | “祥大师”新中式茶饮城乡结合产业链终端项目 | 建设“祥大师”产业链终端展示平台，包含祥大师主题场景体验回廊、祥大师智慧展示屋、新中式茶饮制作操作台及配套设备。 | 产业发展 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2025.08-2026.02 |
| 33 | 祥华乡 |  | “祥大师”农特产品创收项目 | 以“祥大师”的溯源标志LOGO进行农特产品、文创产品的包装设计和定制采购、产品开发和采购，拍摄短视频，进行宣传推广和线上线下销售，促进祥华农特产品销售，从而带动农户增收，并增加强村公司经济收入。 | 产业发展 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025.08-2026.02 |
| 34 | 祥华乡 |  | 祥华乡数字茶园管理平台 | 依托安溪铁观音1号2号卫星，对全乡茶园进行遥感数据调查，开发智慧平台系统，依托龙头茶企、合作社、家庭农场提升茶业组织化程度，形成数字资产，落地祥华乡村振兴服务中心，实现联农带农产业共富。 | 产业发展 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2025.08-2026.02 |
| 35 | 祥华乡 | 祥华村 | 华地文化观光生态园 | 华地文化观光生态园项目以李光地出生地为核心，建设环山观光栈道与绿化景观栈道。结合“祥大师”IP沿途布设主题场景，沿途设李光地诞生地纪念展示区，以塑脂雕塑生动呈现铁观音非遗制作技艺，同时展示陈特色茶机具，深度融合祥华乡铁观音文化底蕴，集观光游览、文化体验、休闲漫步功能于一体，全方位提升文旅体验。 | 公共服务 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025.08-2026.02 |
| 36 | 祥华乡 | 祥华村 | 祥华村岭兜角落至后坑仔机耕路 | 新建祥华村岭兜角落至后坑仔机耕路道路硬化，约500米，进一步发展茶产业及农田耕作。 | 产业发展 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025.08-2026.02 |
| 37 | 祥华乡 | 祥华村 | 祥华乡祥华村公共充电桩项目 | 建设祥华村停车场，配备充电桩、停车遮雨棚。 | 产业发展 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2025.08-2026.02 |
| 38 | 祥华乡 | 东坑村 | 公卿健美鱼养殖项目 | 建设6个单池容积约360立方米的瘦身鱼养殖鱼池、投放鱼苗、安装监控设备，选址于东坑村与祥华村交界溪流区域，依托村内矿泉水汇聚而成的优质水源，打造专业化瘦身鱼养殖基地，充分发挥东坑村天然水资源优势，发展水域经济 。 | 产业发展 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025.08-2026.02 |
| 39 | 祥华乡 | 福洋村 | 祥华乡福韵智慧茶叶加工项目 | 其中厂楼主体占地面积约400㎡，同步建设配套设施，盘活场地闲置资源，用于基茶生产，促进村财增收，带动村民致富。 | 产业发展 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2025.08-2026.02 |
| 40 | 西坪镇 | 松岩村 | 松岩村公厕项目 | 在松岩铁观音发源地入口、土楼角落处各新建公厕一座。 | 公共服务 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2025.08-2026.02 |
| 41 | 西坪镇 | 龙地村 | 龙地村村容村貌优化提升项目 | 对村主干道沿线进行美化绿化及微改造建设，在四埕角落公路安装太阳能路灯。 | 基础设施 | 85 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2025.08-2026.07 |
| 42 | 西坪镇 | 龙地村 | 龙地村公共厕所项目 | 新建公厕2座 | 公共服务 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2025.08-2026.07 |
| 43 | 西坪镇 | 龙地村 | 龙地村溪尾宫至北山灌溉水渠修复工程 | 对溪尾宫至北山灌溉水渠进行修复。包括场地植被清理、清淤、挡土墙修复、沟壁修复及新建拦水坝等。 | 产业发展 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2025.08-2026.07 |
| 44 | 西坪镇 | 龙地村 | 启明堂至烧酒贡茶园步行道建设项目 | 对启明堂至烧酒贡茶园进行步道建设，并配套建设排水沟等。 | 产业发展 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2025.08-2026.07 |
| 45 | 西坪镇 | 龙地村 | 龙地村北山茶园配套建设 | 分别在北山瓦格伦生态茶园及油茶基地新建机耕路、茶园梯壁，并配套喷灌设施等。 | 产业发展 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2025.08-2026.07 |
| 46 | 西坪镇 | 龙地村 | 龙地村香菇基地菌棒采购项目 | 采购约3万根香菇菌棒种植 | 产业发展 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2025.08-2026.07 |
| 47 | 西坪镇 | 龙地村 | 龙地村奇兰香粗制厂房建设项目 | 新建农副产品加工厂房，配套茶叶生产机械。 | 产业发展 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025.08-2026.07 |
| 48 | 西坪镇 | 龙地村 | 龙福公路边坡修复项目 | 对龙福公路边坡塌方处进行修复，建设挡土墙。 | 基础设施 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025.08-2026.07 |
| 49 | 西坪镇 | 龙地村 | 龙地便民充电桩建设项目 | 在龙地村部安装便民充电桩及配套供电设施，促进村财增收。 | 产业发展 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2025.08-2026.07 |
| 50 | 西坪镇 | 尧山村 | 尧山村社边茶园修复 | 对尧山村社边茶园进行修复。 | 产业发展 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2025.08-2026.07 |
| 51 | 西坪镇 | 尧山村 | 尧山村铁观音茶文化展示体验中心装修项目 | 对尧山村铁观音茶文化展示体验中心进行装修布置，内设茶文化展示、农产品展销、茶驿站等功能区。 | 基础设施 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2025.08-2026.07 |
| 52 | 西坪镇 | 尧山村 | 尧山村圳后及半岭角落亮化工程 | 对尧山村圳后及半岭角落公路安装太阳能路灯。 | 公共服务 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2025.08-2026.07 |
| 53 | 西坪镇 | 尧山村 | 尧山村林下产业路拓宽改造工程 | 对尧山村林下产业路进行拓宽及硬化，并建设挡土墙。 | 产业发展 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025.08-2026.07 |
| 54 | 西坪镇 | 尧山村 | 西坪尧山茶文化体验中心挡土墙项目 | 茶文化体验中心挡土墙长约22米、高约11米、宽约2.8米。 | 基础设施 | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 | 2025.08-2026.07 |
| 55 | 龙涓镇 | 内灶村 | 内灶村共享农耕产业示范园边坡支护工程 | 挡土墙砌体、土方回填、排水沟、机耕路、体验区等。建设集农耕、科研、观光为一体的农田20亩左右。创造产业多元化发。 | 产业发展 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2025.08-2026.07 |
| 56 | 龙涓镇 | 内灶村 | 内灶村水云波厕所革命建设工程 | 水云波文化广场公厕建设，计划主体约30平方米。 | 公共服务 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2025.07-2025.12 |
| 57 | 龙涓镇 | 内灶村 | 内灶村环村亮化工程 | 进行全村环村道路进行科学规划设计，架设路灯400盏左右。 | 公共服务 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2025.07-2025.12 |
| 58 | 虎邱镇 | 芳亭村 | 芳亭村百年桂花谷旅游项目提升工程 | 在美厝桥头至桂花谷长250米宽3.5米白改黑提升改造，水厂至桂花谷建设矮墙微景观，为游客提供打卡点，并增设登山步道370米和景观休息平台，带动桂花产业发展。 | 产业发展 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2025.08-2026.07 |
| 59 | 虎邱镇 | 芳亭村 | 芳亭村鲤鱼岛亲水平台建设工程 | 在鲤鱼岛建设鱼鳞坝和亲水平台。延伸桂花谷亲子游活动，带动旅游产业发展，增加村财创收。 | 产业发展 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025.08-2026.07 |
| 60 | 虎邱镇 | 芳亭村 | 芳亭村半岭中尼仑至大丘埯产业路硬化建设工程 | 对半岭中尼仑至大丘埯产业路硬化建设，长800米，宽2.5米，辐射周边30多亩农田耕作。 | 基础设施 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2025.08-2026.07 |
| 61 | 虎邱镇 | 美亭村 | 虎邱镇美亭村公路驿站建设工程 | 拟在兴仁湾停车区建设驿站、卫生间等便民设施，配套充电桩建设服务。 | 公共服务 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2025.08-2026.07 |
| 62 | 虎邱镇 | 美亭村 | 虎邱镇三村桥至吾音格公路路面提升工程 | 对三村桥至吾音格长800米、宽5.5米的道路进行公路路面提升工程，并对沿线环境进行整治，为游客到酒瓶盆景艺术文化园参观提供便利。 | 基础设施 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2024.11-2025.03 |
| 63 | 虎邱镇 | 美亭村 | 虎邱镇美亭村旅游产业路氛围营造提升工程 | 结合“五个美丽”，对美亭村G355国道两侧约1.5公里旅游产业路的重要节点进行微景观提升建设，并对周边农田、环境、沿线立面进行整治提升，建设旅游打卡点，促进镇域旅游经济发展。 | 产业发展 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2025.08-2026.07 |
| 64 | 虎邱镇 | 美亭村 | 虎邱镇美亭村吾音山围塘库内清淤与硬化工程 | 对美亭村吾音山围塘（库量6000立方，受益群众1000人，库长70米，深度15米）进行清淤与硬化，为周边约350亩农田水稻与烟叶两季轮作提供水源支撑，筑牢粮食安全，增加村民经济收入。 | 产业发展 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2025.08-2026.07 |
| 65 | 虎邱镇 | 美亭村 | 虎邱镇美亭村兴仁湾建设二期充电桩 | 在一期工程的基础上，增加安装一台专用变压器，并配备6支充电枪。 | 产业发展 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2025.08-2026.07 |
| 66 | 官桥镇 | 驷岭村 | 入股福建安溪经济技术开发区现代物流园标准厂房及基础配套设施建设项目 | 入股福建安溪经济技术开发区现代物流园标准厂房及基础配套设施建设项目增加村财收入。 | 产业发展 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2025.01-2025.12 |
| 67 | 官桥镇 | 驷岭村 | 官桥镇驷岭村目棍檨（芒果）观光展厅主体投资项目 | 计划投资购置一楼店面400㎡及二楼500㎡套房房产用于驷岭村目棍檨（芒果）观光展厅建设。 | 产业发展 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2025.08-2026.07 |
| 68 | 官桥镇 | 驷岭村 | 官桥镇驷岭村目棍檨（芒果）观光展厅整体提升工程 | 对前置投资的店面和二楼900㎡进行全面装修，添置展厅设备等，建设驷岭村目棍檨（芒果）观光展厅，用于展示驷岭村芒果等农特产品，助推本村农特产品产业发展。 | 公共服务 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025.08-2026.07 |
| 69 | 龙门镇 | 洋坑村 | 洋坑村寨上角落交通提升工程 | 在寨上角落翻修并拓宽原有道路约150米，下游新建一个41米长的箱涵（过水通道）与拓宽的道路相连接，配套建设挡土墙和防撞护栏。 | 基础设施 | 100 | 0 | 10 | 0 | 110 | 2025.08-2026.07 |
| 合计 |  |  | 69个 |  |  | 5900 | 233 | 255.0412 | 285 | 6501.0412 |  |

中共安溪县委农村工作领导小组办公室         2025年8月1日印发