安溪县农业农村局关于感德镇国家农业产业

强镇（续建）部分项目验收情况的公示

根据《福建省财政厅  福建省农业农村厅关于下达2025年中央农业产业发展资金的通知》（闽财农指〔2025〕23号）和《安溪县农业农村局关于2025年中央农业产业发展资金（农业产业强镇）建设方案的函》（安农函〔2025〕73号）等文件精神，下达2025年中央农业产业发展资金700万元，用于感德镇国家农业产业强镇（续建）项目实施。目前，部分建设项目已经完成建设，我局联合感德镇人民政府对完成项目进行验收，现将验收情况（详见附件）进行公示，接受社会监督。

公示时间，从2025年12月29日至2026年1月5日，公示期为5个工作日。公示期间如有异议，可直接向县农业农村局反映情况，以便调查核实。来访来信来电方式如下：

地址：安溪县金融行政服务中心2号楼（安溪县农业农村局）

电话：0595-68792207

附件：项目验收情况汇总公开表。

安溪县农业农村局

2025年12月29日

附件：

感德镇农业产业强镇（续建）项目验收情况汇总公开表

验收时间：2025年12月23日                            单位：万元

| 序号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 项目 地点 | 批复建设内容 |  |  |  | 完成建设内容 |  |  |  | 验收 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中央财政奖补部分 |  | 自筹部分 |  | 中央财政奖补部分 |  | 自筹部分 |  |  |
|  |  |  |  | 建设内容 | 补助资金 | 建设内容 | 自筹资金 | 建设内容 | 补助资金 | 建设内容 | 自筹资金 |  |
| 1 | 古今韵茶叶初制加工厂提升改造项目 | 安溪县感德古今韵家庭农场 | 槐川村 | 改造茶叶生产清洁化初制加工厂房水泥硬化500平方米，茶叶智能化包装机4台，建设冷库50立方米 | 30 | 初制厂房水电改造450平方米 | 31 | 改造茶叶生产清洁化初制加工厂房水泥硬化567.39平方米，茶叶智能化包装机4台，建设冷库70立方米 | 30 | 初制厂房水电改造450平方米 | 39.0578 | 合格 |
| 2 | 王秀惠家庭农场茶叶设备提升项目 | 安溪县感德王秀惠家庭农场 | 槐东村 | 初制加工升级改造购买茶叶初制加工机械3套（包括平板、速包、杀青、摇青、揉捻、打散各3台），茶叶烘干机10台，茶叶制冷设备8台 | 20 | 建设晒青场110平方米，茶叶保鲜冷库35立方米 | 21 | 初制加工升级改造购买茶叶初制加工机械3套（包括平板、速包、杀青、摇青、揉捻、打散各3台），茶叶烘干机10台，茶叶制冷设备8台 | 20 | 建设晒青场129.87平方米，茶叶保鲜冷库35.5立方米 | 21.1103 | 合格 |
| 3 | 天月盛世加工厂提升改造项目 | 安溪县天月盛世茶叶专业合作社 | 槐东村 | 改造茶叶生产清洁化初制加工厂房350平方米，购买茶叶初制加工机械设备：茶叶烘干机2台，杀青机1台，平板机1台，速包机1台，打散机1台，摇青机1台，智能揉捻机2台，茶叶制冷设备8台，购买色选机所需流水线机械，输送机连接设备一套 | 25 | 精制厂房SC改造，购买加工机械、检验设备、场地制冷设备等 | 25 | 改造茶叶生产清洁化初制加工厂房350平方米，购买茶叶初制加工机械设备：茶叶烘干机2台，杀青机1台，平板机1台，速包机1台，打散机1台，摇青机1台，智能揉捻机2台，茶叶制冷设备8台，购买色选机所需流水线机械，输送机连接设备一套 | 25 | 精制厂房SC改造，购买加工机械、检验设备、场地制冷设备等 | 25.1836 | 合格 |
| 4 | 埔上苏初制加工厂提升改造项目 | 安溪县感德埔上苏家庭农场 | 槐植村 | 安装室外茶叶生产货梯1台（包括货梯井） | 25 | 购置茶叶包装机2台，智能烘干机2台 | 26 | 安装室外茶叶生产货梯1台共6层（包括货梯井） | 25 | 购置茶叶包装机2台，智能烘干机3台 | 27.4741 | 合格 |
| 汇总 |  |  |  |  | 100 |  | 103 |  | 100 |  | 112.8258 |  |