安溪县水土保持工作站

安水保[2024]35号

安溪县水土保持工作站关于2021年度国家

水土保持重点建设工程安溪县以奖代补

项目第一批完成情况的公示

2021年度国家水土保持重点建设工程安溪县以奖代补项目各治理点主体工程已完工，根据各项目建设单位申请和项目所在乡镇核实，经第三方结算单位泉州联审工程造价咨询有限公司测量审核，根据《福建省水利厅  福建省财政厅关于开展水土保持工程建设以奖代补试点工作的实施意见》（闽水〔2018〕14号）和《安溪县水土保持工程建设以奖代补试点工作方案》规定，县财政局、水保站及项目乡镇组成验收组,组织对5个治理点进行验收，5个治理点均能根据批复的实施方案，完成各项治理任务。现将各建设单位完成的工程量公示如下：

2021年度国家水土保持重点建设工程安溪县以奖代补项目

5个治理点治理任务完成情况表

| 序号 | 建设单位 | 实施地点 | 工程量完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安溪县春华秋实生态家庭农场 | 福田乡福前郭铺炉村 | 封育治理措施182.37hm2，反坡梯田90亩，机耕路（C25砼，宽 3.0m）345m，排水沟（30*30）345m，种草植树360株。 |
| 2 | 泉州市安永生态农业有限公司 | 参内镇罗内村 | 封育治理措施100hm2，机耕路（C25砼，宽 3.0m）552.11m，排水沟（30*30）536.09m，林草措施208株。 |
| 3 | 安溪县桃舟乡田美果蔬专业合作社 | 桃舟乡达新村 | 封育治理措施140.98hm2，生态护岸工程262.92m，河道清淤200m，生态步道72.75m，排水沟（60*60）140.95m，田间道路（C25 砼，宽 1.50m）140.95m，机耕路（C25 砼，宽 3.0m）33.19m，挡土墙10m，林草措施20株。 |
| 4 | 福建安溪县祥冠和茶业有限公司 | 祥华乡福洋村 | 封育治理措施100hm2，反坡梯田160亩，排水沟（30*30）950m，林草措施2000株。 |
| 5 | 安溪县香苑园茶叶专业合作社 | 西坪镇留山村 | 封育治理措施50hm2，反坡梯田250亩，机耕路（C25砼，宽 3.0m）242m，排水沟（30*30）244m，种草植树1450株。 |

公示时间：12月10日-12月14日。凡对以上奖补对象有异议者，请及时以书面形式向县水土保持工作站反映。

地址：安溪县金融行政服务中心6号楼B幢2207室

联系电话：0595-23232441

安溪县水土保持工作站

2024年12月9日

抄送：省水利厅、市水利局，存档。

安溪县水土保持工作站 2024年12月9日印发