湖乡政﹝2023﹞31号

湖上乡关于开展2023年度撂荒地复耕、非粮化还粮集中攻坚活动的实施方案

党的二十大报告强调要“全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。为全面夯实农业基础，如期完成我乡撂荒地复耕、非粮化还粮任务，有效提升耕地产出率，结合我乡实际，制定本方案。

一、图斑情况通报

撂荒地图斑：湖上村37个，127.86亩；湖新村48个，21.7亩；飞新村18个，40.13亩；飞亚村27个，81.78亩；格头村4个，16.66亩；横坪村15个，56.95亩；黄武村3个，4.1亩；沙堤村1个，2.87亩；上路村10个，15.45亩；盛富村39个，138.19亩；雪山村59个，407.28亩；长林村4个，12.18亩；珍地村25个,163.25亩。

非粮化图斑：湖上村20个，69.21亩；湖新村5个，16.67亩；飞新村6个，5.51亩；飞亚村5个，10.12亩；格头村3个，1.71亩；横坪村3个，17.98亩；黄武村1个，1.56亩；沙堤村2个，0.62亩；上路村15个，9.17亩；盛富村10个，6.65亩；雪山村36个，25.75亩；长林村4个，3.5亩；珍地村9个，49.02亩。

二、工作任务安排

为确保复耕复垦工作按时序推进，经研究，决定开展撂荒地复耕、非粮化还粮集中攻坚活动（下称“集中攻坚活动”）。

从7月5日--7月15日为集中攻坚活动第一阶段，工作目标：①全面完成撂荒地图斑复耕工作；②开展非粮化图斑还粮工作。

从7月15日--8月15日为集中攻坚活动第二阶段，工作目标：全面完成非粮化图斑还粮工作。

三、工作要求及责任追究

**1.工作要求。**请各驻村工作组、各村高度重视，对标对表，细化措施，责任到人，倒排工期，全力推进，坚决完成复耕复垦工作任务。

  **2.核销方式。**提供《台账》（电子版）、《进度表》（电子版+纸质版），图斑前后对比照片（使用水印相机，需备注图斑编号，体现经纬度、村别、日期）。

**3.责任追究办法。（1）第一阶段（7月15日）撂荒地图斑整改任务未完成，面积整改比例排名倒三的村：**①村书记实行职务悬挂，并扣发村书记当年度绩效奖金3000元；②驻村干部与村书记在全乡干部大会检讨发言，并表态；③对上述处理人员全乡通报。**（2）第二阶段（8月15日）撂荒地图斑、非粮化图斑按各50分计算总分（以完成数量百分比计算得分），第二阶段任务未完成且得分排名倒三的村：**①得分倒数第一名且未完成任务数的挂钩领导向乡党委做出书面检讨；②得分倒数三名且未完成任务数的驻村干部绩效奖金降档发放；③得分倒数三名且未完成任务数的村书记予以诫勉谈话，并累计扣除年度绩效奖金3000元；④任务完成进度倒数第一的村，完成率最低的角落干部免职，其余未完成任务的角落干部扣发600元绩效工资，村书记在乡村两级大会作检讨。

附件：1.《湖上乡2023年撂荒地需复耕图斑台账》

2.《湖上乡2023年非粮化需还粮图斑台账》

3.《湖上乡2023年撂荒地复耕进度表》

4.《湖上乡2023年非粮化还粮进度表》

 安溪县湖上乡人民政府

 2023年7月5日

附件1：

湖上乡2023年撂荒地需复耕图斑台账

村别（盖章）： 填表时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村别 | 撂荒地图斑编号 | 撂荒地面积（亩） | 复耕责任人（户主） | 归属角落 | 角落干部 | 复耕作物 | 复耕时间 | 复耕前照片编号 | 复耕后照片编号 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

湖上乡非粮化需还粮图斑台账

村别（盖章）： 填表时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村别 | 非粮化图斑编号 | 非粮化面积（亩） | 还粮责任人（户主） | 归属角落 | 角落干部 | 当前作物 | 还粮作物 | 还粮时间 | 还粮前照片编号 | 还粮后照片编号 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

湖上乡撂荒地复耕进度表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村别（盖章）： |  |  |  | 填报时间： |  |
| 序号 | 村别 | 图斑编号 | 非粮化面积（亩） | 已还粮面积（亩） | 还粮时间 | 种植作物 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻村领导签字： | 村主干签字： |  |
| 驻村干部签字： |  |  |  |  |  |

附件4：

湖上乡非粮化还粮进度表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村别（盖章）： |  |  |  | 填报时间： |  |
| 序号 | 村别 | 图斑编号 | 非粮化面积（亩） | 已还粮面积（亩） | 还粮时间 | 种植作物 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻村领导签字： | 村主干签字： |  |
| 驻村干部签字： |  |  |  |  |  |