魁政〔2023〕43号

魁斗镇关于持续推进2023年既有裸房

（含平改坡）专项整治工作的通知

各村：

根据《中共安溪县委办公室安溪县人民政府办公室关于印发〈安溪县开展既有裸房（含平改坡）专项整治五年行动实施方案〉的通知》（安委办〔2021〕13号）和《安溪县既有裸房（含平改坡）专项整治五年领导小组办公室关于继续推进既有裸房（含平改坡）专项整治工作的通知》（安裸房整治办〔2023〕3号）文件要求，2023年继续推进既有裸房整治工作，现将有关事项通知如下：

一、2023年工作计划。2023年既有裸房整治的重点是继续对“两高沿线”、国道及省道沿线、世遗沿线、四好农村路沿线、乡镇政府所在村、重点村庄（传统村落、省市乡村振兴试点村、乡村振兴示范线村庄）、重要通道及重要节点（城市出入口、高速出入口）等存量既有裸房实施整治（含平改坡），全镇计划完成裸房整治319栋。各村要根据2023年度既有裸房整治任务数《魁斗镇2023既有裸房（含平改坡）整治任务分解表》（详见附件1），及时将任务分解到具体人，将任务分解村两委成员，由村两委成员包干具体抓，村主书记亲自抓。并于5月18日前上报《魁斗镇2023既有裸房（含平改坡）整治明细表》（详见附件2）。

二、任务分解。根据中共安溪县魁斗镇委员会《关于印发〈魁斗镇开展既有裸房（含平改坡）专项整治五年行动实施〉的通知，2023年裸房整治重点是国省县主干道沿线两侧200米可视范围内的裸房及省、市、县级乡村振兴示范村全面消除2021、2022年度尚未完成裸房整治。其它村按现有裸房总数的17%任务下达。

三、加大整治推进力度。各村应加大整治力度，落实责任主体，建议村级与施工单位签订施工合同整村推进裸房整治，加快推进裸房整治，5月份前开面开工，11月底全部竣工，确保完成2023年整治任务（具体经验做法可以向大岭村学习借鉴），认真做好整治全过程资料的收集归档工作。同时，坚决杜绝2021年1年1日后的在建房纳入裸房整治补助对象。

四、强化安全监管。各村应加强安全意识宣传，引导业主委托经过培训的建筑工匠或有资质的施工单位承接施工，强化施工过程的质量安全管理，对现场检查发现的质量和安全问题及隐患，要督促落实整改到位，及时消除安全隐患，确保施工质量安全。

五、强化制度保障，落实主体责任

（一）加强日常督导。裸房整治工作是一项重要的民生工作，镇纪委将每月5日前进行一次督导，严肃处理一批虚报开工进度，坚决处理一批慢作为，不作为的村干部。推进裸房整治工作。

（二）制度保障落实。5月底前未开工未50%的，责任两委成员予以停职处理，6月份未开工70%的，村主任村予以停职处理，并上报8月份未开工80%的村，村书记予以停职处理。整村推进打包由第三方施工单位施工的，5月底前以签订施工合同数视为开工数，并要求于10月底前全面竣工。

附件：1．魁斗镇2023年既有裸房专项整治任务分解表

2．魁斗镇2023既有裸房（含平改坡）整治明细表

安溪县魁斗镇人民政府 2023年5月16日

（此件公开发布）

附件

魁斗镇2023年既有裸房专项整治任务分解表

| 村别 | 所有既有裸房数（栋） | 2021年任务数 | 2021年完成数 | 2022年任务数 | 2022年完成数 | 2021-2022年尚欠数 | 2023年任务分解 | 2023当年需完成数 | 2023需完成2021尚欠数 | 2023需完成2022尚欠数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魁斗 | 276 | 107 | 31 | 41 | 15 | 102 | 106 | 2 | 92 | 12 |
| 佛仔格 | 130 | 20 | 22 | 7 | 5 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 尾溪 | 51 | 12 | 13 | 2 | 2 | -1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 溪东 | 84 | 47 | 20 | 3 | 4 | 26 | 39 | 10 | 29 | 0 |
| 蓬庭 | 70 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 大岭 | 52 | 52 | 46 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 贞洋 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 钟山 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 镇西 | 109 | 22 | 9 | 2 | 8 | 7 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 奇观 | 212 | 3 | 6 | 14 | 18 | -7 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 鲁藤 | 37 | 4 | 6 | 6 | 6 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 大黎 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 凤山 | 59 | 34 | 23 | 0 | 0 | 11 | 28 | 21 | 7 | 0 |
| 翁后 | 34 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 合计 | 1154 | 328 | 191 | 93 | 75 | 155 | 319 | 160 | 144 | 15 |

附件2

魁斗镇2023年既有裸房（含平改坡）整治明细表

魁斗镇人民政府　　　　　　　　　　填报人：　　　　　　　　　　填报时间: 2023年  月  日

| 序号 | 房屋所在村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 房屋详细地址 | 房屋建筑层数 | 裸房外立面面积 | 两委责任人 | 实施年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

抄送：存档

安溪县魁斗镇人民政府办公室　　　 　  　2023年5月16日印发