蓬政〔2024〕27号

蓬莱镇人民政府关于印发《蓬莱镇2024年度河湖长制

工作计划、工作目标、任务清单》的通知

各村（居），镇直有关单位：

经镇政府同意，现将《蓬莱镇2024年度河湖长制工作计划、工作目标、任务清单》印发给你们，请各村（居）、镇直有关单位结合实际，认真抓好贯彻落实。

附件：1.蓬莱镇2024年度河湖长制工作要点

2.蓬莱镇2024年度河湖长制工作问题清单

3.蓬莱镇2024年度河湖长制工作任务清单

蓬莱镇人民政府

2024年3月19日

附件1：

蓬莱镇2024年度河湖长制工作中要点

为进一步贯彻落实《安溪县全面推行河长制实施方案》（安政综〔2017〕40号）和《安溪县全面推行湖长制实施方案》（安委办发〔2018〕7号）精神，深入落实中央、省、市、县关于强化河湖长制的决策部署，推动河湖长制各项工作深化落实，结合我镇实际，特制定如下工作计划：

- 总体要求及工作目标

- （一）总体要求

以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入落实党中央、国务院、省、市、县关于强化河湖长制的决策部署，进一步强化落实河湖长制，压紧压实河湖管理保护责任，加强河湖治理保护，紧盯重大违法违规问题清理整治，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，全力打造造福人民的幸福河湖。

（二）工作目标

- 辖区内水资源得到有效保护，水域岸线合理利用，水环境质量总体保持优良，水域面积总体保持稳定，水生态持续向好。镇、村两级河湖长履职尽责，巡河率达100%。河湖“四乱”问题逐步清零并得到有效遏制，蓬莱溪口省控断面水质保持Ⅲ类以上，其他断面水质达到优良比例稳中有升。

- 工作任务

（一）加强水资源保护

1、落实最严格水资源管理制度。

严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线，实行水资源消耗总量和强度双控行动。

- 严格水功能区管理监督。开展入河排污口调查，严格控制入河排污总量，强化日常监管和应急管理。

（二）加强水域岸线管理保护

3、实施河岸生态保护蓝线制度。严格落实河岸生态保护蓝线制度，在河岸生态保护蓝线内不得擅自建设与防洪、水文、交通、园林景观、取水、造林绿化、排水、排污管网无关的设施。

4、实施饮用水水源地保护蓝线制度。划定饮用水水源地保护蓝线，确定水源保护区范围，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑、排污口和网箱养殖，2024年底前，15个集中式饮用水水源保护区内居民生活污水和垃圾要基本实现收集处理。

（三）加强水污染防治

5、加强工业污染防治。

严格环境准入，取缔不符合产业政策、严重污染水环境的“十小”企业。大力推进重点行业专项治理，实施清洁化改造。

- 加强农业面源污染防治。

- 逐步建立农业面源污染防控体系，实现主要农作物化肥、农药使用量零增长。

- 加强畜禽养殖污染防治。

- 实行畜禽养殖总量控制，加快落实生猪养殖场标准化改造任务。推广种养结合、循环利用的生态环境养殖模式，推进畜禽养殖废弃物综合利用。2024年底前全面完成非禁养区内生猪规模养殖场标准化改造。

- 强化生活污染治理。

- 加强污水处理厂建设，加快污水收集管网特别是支线管网建设，积极推进雨污分流，提高污水收集率和污水处理厂进水浓度，全面封堵违法排污口。加强污水处理设施运行管理，实行镇村污水处理设施收归县管，推行第三方运营模式，实现污水处理厂专业化管理。加强进出水监管，提高污水处理厂出水达标率，推进污泥规范处理处置。

（四）加强生态环境治理

9、2024年度计划实施项目3个，投入资金2000万元，其中生活污水治理项目1个，流域综合整治项目2个。

（五）加强水生态修复

- 10、强化山水林河系统治理。

- 全面推行林长制，加快水源涵养林建设，全面保护天然林，大力种植阔叶林。

- 11、大力治理水土流失问题。

- 积极实施水土流失治理项目。加强河道保洁工作，实施河道保洁全覆盖。

（六）加强执法监管

12、加大河流管理保护监管力度。

进一步健全行政执法衔接机制，严肃查处涉河涉水违法犯罪。加大执法力度，要定期或不定期联合开展水资源、水生态、水环境专项执法行动，依法严厉打击乱占乱建、乱排乱倒、乱采（洗）砂、乱截流等危害水安全的违法行为。

三、保障措施

（一）召开专门会议，研究蓬莱镇实施河长制工作方案，成立了以书记、镇长为河长、以分管副镇长为副河长的工作领导小组，各村相应推选一名主干为村级河长，共聘请了3名河道专管员，形成我镇开展河长制工作的组织机构。

（二）及时下发蓬莱镇实施河长制工作方案，全面动员部署，要求各村（居）各单位即刻行动，全面贯彻落实，同时要根据实际制定出具体的实施细则。

（三）成立以水利站、国土所、村镇办、行政执法大队、综治办、环保站等单位为主体的河长制办公室，具体负责蓬莱镇河长制常规日常工作。

（四）强化督查，全面开展专项整治行动。要求各责任单位按照标准开展河道保洁清理活动，实行奖优罚劣制度，强力推进工作。

（五）强化宣传，开展形式多样的宣传推广，丰富宣传载体，广泛运用新媒体强化河湖长制宣传，营造良好氛围。