附件2：

蓬莱镇2024年度河湖长制工作目标

| 序号 | 问题清单名称 | 实施目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全镇用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量 | 全镇用水总量控制在0.3亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.56，与2022年相比万元GDP用水量下降率达到5%、万元工业增加值用水量下降率达到7% | 水利站 |
| 2 | 水电站生态下泄流量执行合格率 | 100% | 水利站 |
| 3 | 水土流失率 | 15% | 水土站 |
| 4 | 森林覆盖率 | 50% | 林业站 |
| 5 | 公共供水管网漏损率 | 3% | 村镇站 |
| 6 | 污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率、出水达标率指标 | 进水BOD浓度和污水集中收集率90%、出水达标率100% | 环保站 |
| 7 | 乡镇污水处理率 | 86% | 环保站 |
| 8 | 污水厂污泥无害化处理率 | 100% | 环保站 |
| 9 | 生活垃圾收集率、处理率 | 100% | 环保站 |
| 10 | 黑臭水体治理目标 | 100% | 环保站 |
| 11 | 生猪年出栏总量控制指标，全镇畜禽粪污综合利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率；病死畜禽无害化处理率；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率；主要农作物化肥农药利用率；病虫害统防统治覆盖率，绿色防控覆盖率，全县农药和化肥使用量减少比例指标 | 生猪年出栏总量控制1.1万头以内，全镇畜禽粪污综合利用率95%以上、规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%；病死畜禽无害化处理率100%；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率90%；主要农作物化肥农药利用率90%；病虫害统防统治覆盖率100%，绿色防控覆盖率90%，全县农药和化肥使用量减少比例3%以上 | 农业农村办 |
| 12 | 茶山生态修复目标 | 1500亩 | 农业农村办 |
| 13 | 全镇生态茶园占比率 | 70% | 农业农村办 |
| 14 | 1个省控断面、3条环保考核小流域断面水质达标率指标 | Ⅲ类以上 | 环保站 |
| 15 | 地下水环境质量指标 | 无 |  |
| 16 | 实施林长制，实施水源涵养林等植树造林、森林抚育、封山育林指标 | 植树造林274亩、森林抚育2636亩、封山育林指标1200亩 | 林业站 |

附件3：

蓬莱镇2024年度河湖长制工作计划实施项目任务清单

| 序号 | 任务清单名称 | 实施内容 | 项目所在乡镇 | 投入资金（万元） |  | 完成时限 |  | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水资源保护方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城乡供水一体化建设项目 | 暂未实施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公益性（小型）水库物业化管护项目 | 8座小型水库物业化管护项目 | 蓬莱 | 24 |  | 常年 |  | 水利站 |
| 3 | 水资源配置工程项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水功能区水质监测 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 县级及以上农村集中式饮用水水源地环境整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | “千吨万人”集中式生活饮用水水源地保护项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 千人以下农村分散式水源保护范围划定项目和水源地生态环境问题综合整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 农田灌溉项目 | 岭美村、龙溪村、联中村高标准农田项目 | 蓬莱 | 226 |  | 2024年12月 |  | 农业农村办 |
| 9 | 供水管网改造项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工业节水项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 二、水域岸线管理保护方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 河湖管护项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 城区（大龙湖库区、城西库区）水域保洁项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 河湖长公示牌更新维护 | 在河（湖）岸显著位置树立河（湖）长公示牌，及时更新相关信息、接受群众监督 | 蓬莱 | 2 |  | 常年 |  | 河长办 |
| 三、水污染防治方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 入河排污口整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 农村生活污水提升治理项目 | 续建污水管道8000m,入户管道64500m | 蓬莱 | 1600 |  | 2024年12月 |  | 环保站 |
| 16 | 已建农村污水处理设施管护项目 | 农村生活水处理设施第三方运维管护项目 | 蓬莱 | 300 |  | 常年 |  | 环保站 |
| 17 | 城区污水处理厂及污水收集管网特别是支线管网建设与普查及推进雨污分流项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 城镇污水管网建设项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 城镇污水处理厂运行负荷及进水浓度偏低问题整改项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 生活垃圾收集与处理项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 推广测土配方技术项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 推广病虫害绿色防控和统防统治技术项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 船舶污染整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 省级及以上开发区、工业园区“污水零直排区”建设项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 省级以下工业园区污水集中处理设施建设并联网运行项目暨规划建设尚未入驻企业的省级以下工业园区污水集中处理设施项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 农村户用厕所改造项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 农村公厕提档升级项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 四、水环境治理方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 水源地水质监测项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 突发性水环境应急项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 应急物资储备、装备配置及演练项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 省重点考核小流域整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 晋江下游补上游和重点流域整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 九龙江下游补上游整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 农村黑臭水体排查整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 城区黑臭水体排查治理项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 美丽河湖建设项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 五、水生态保护修复方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 安全生态水系建设项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 河道治理工程项目 | 龙潭溪蓬莱镇河道治理工程 | 蓬莱 | 1700 |  | 2024年12月 |  | 水利站 |
| 40 | 水电站安全生产标准化建设项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 水电站清理整治项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 水电站最小下泄流量监控设施巡查维护项目 | 10座最小下泄流量监控设施巡查维护项目 | 蓬莱 | 20 |  | 常年 |  | 水利站 |
| 43 | 河道、湖库清淤清障项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 水生生物增殖放流 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 茶山生态修复 | 茶山生态修复1500亩 | 蓬莱 | 100 |  | 2024年12月 |  | 农业农村办 |
| 46 | 实施林长制，水源涵养林等植树造林项目 | 植树造林274亩、森林抚育2636亩、封山育林指标1200亩 | 蓬莱 | 160 |  | 2024年10月 |  | 林业站 |
| 47 | 湿地保护项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 小流域综合治理项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 水土流失治理项目 | 岭东水土流失治理项目 | 蓬莱 | 25 |  | 2024年6月 |  | 水土站 |
| 50 | 矿山生态修复与治理项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 六、执法监管、能力提升与宣传方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 河长办标准化建设项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 河湖长制主题公园建设项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 流域地图制作项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 水利风景区项目 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 依法严厉打击危害水安全的各类违法违规行为 | 加强巡查，依法严厉打击危害水安全的各类违法违规行为 | 蓬莱 |  |  |  | 常年 | 综合执法队 |