安溪县农业农村局关于废旧农膜回收建设网点项目验收情况的公示

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2025年农业资源与生态保护专项（农膜回收利用）资金的通知》（闽财农指〔2024〕75号）和《安溪县农业农村局关于农膜回收利用网点建设工作的通知》（安农〔2025〕127号）等文件精神，下达2025年农业生态资源与生态保护专项（农膜回收利用）资金10万元，用于废旧农膜回收建设网点项目建设补助。目前，官桥、西坪、长卿、祥华4个废旧农膜回收点已经完成建设，我局对完成项目进行验收，现将验收情况（详见附件）进行公示，接受社会监督。

公示时间，从2026年4月17日至2026年4月23日，公示期为5个工作日。公示期间如有异议，可直接向县农业农村局反映情况，以便调查核实。来访来信来电方式如下：

地址：安溪县金融行政服务中心2号楼（安溪县农业农村局）

电话：0595-68792214

附件：项目验收情况汇总公开表。

安溪县农业农村局

2026年4月17日

附件：

2025年废旧农膜回收网点建设验收情况汇总公开表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目地点 | 批复建设内容 |  | 完成建设内容 |  | 验收时间结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省级财政奖补部分 |  | 省级财政奖补部分 |  |  |
|  |  |  |  | 建设内容 | 补助资金 | 建设内容 | 补助资金 |  |
| 1 | 废旧农膜回收网点建设 | 安溪县长卿供销合作社玉湖肥料门市部 | 长卿镇 玉湖村 | 农膜回收利用宣传板、1台磅秤、消防器材、3个回收桶、收集运输设备等 | 2.5 | 农膜回收利用宣传板2张、1台磅秤、灭火器3台、3个回收桶、运输车辆一台 | 2.5 | 2026.4.14 验收合格 |
| 2 | 废旧农膜回收网点建设 | 安溪县祥华供销社肥料门市部 | 祥华乡 祥华村 | 农膜回收利用宣传板、1台磅秤、消防器材、3个回收桶、收集运输设备等 | 2.5 | 农膜回收利用宣传板2张、1台磅秤、灭火器3台、3个回收桶、运输车辆 | 2.5 | 2026.4.14 验收合格 |
| 3 | 废旧农膜回收网点建设 | 安溪县新溪供销社肥料仓库（官桥） | 官桥镇 官桥村 | 农膜回收利用宣传板、1台磅秤、消防器材、3个回收桶、收集运输设备等 | 2.5 | 农膜回收利用宣传板2张、1台磅秤、灭火器3台、3个回收桶、运输车辆 | 2.5 | 2026.4.16 验收合格 |
| 4 | 废旧农膜回收网点建设 | 安溪县西坪供销合作社农药门市部 | 西坪镇 溪原村 | 农膜回收利用宣传板、1台磅秤、消防器材、3个回收桶、收集运输设备等 | 2.5 | 农膜回收利用宣传板2张、1台磅秤、灭火器3台、3个回收桶、运输车辆 | 2.5 | 2026.4.16 验收合格 |
| 汇总 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |